Сообщение об инсайдерской информации 
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»

| 1. Общие сведения |
| --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ОГК-2» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1052600002180 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2607018122 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65105-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.ogk2.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234 |

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 2013 год. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 2013 года в соответствии с Приложением 1. Вопрос Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ОГК-2» за 4 квартал 2013 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ОГК-2» за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением 2. Вопрос Об утверждении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» на 2014-2016 год. Решение: Утвердить бизнес-план ОАО «ОГК-2» на 2014-2016 годы (Приложение 3). Вопрос О корректировке инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2014 год. Решение: 1. Согласовать мероприятия по восстановлению работоспособности 1-й очереди филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, в т.ч.: Утвердить к реализации в составе инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2014 год дополнительные мероприятия для выполнения программы восстановления работоспособности оборудования 1-й очереди Троицкой ГРЭС в соответствии с приложением № 4.1 со стоимостью не выше 372 млн. руб. без учета НДС (438,96 млн. руб. с НДС). Исключить из состава инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2014 год титул «Реконструкция газоходов энергоблока ст. №5» филиала ОАО ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, предусматривающий реализацию 2-го этапа реконструкции газоходов энергоблока №5 Троицкой ГРЭС, с плановыми затратами на 2014 год по освоению 108,853 млн. руб. без НДС и финансированию 78,447 млн. руб. с НДС. 1.3. Определить источники финансирования программы мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди Троицкой ГРЭС, в т.ч.: а) средства, запланированные в 2014 году на реализацию 2-го этапа реконструкции газоходов энергоблока №5 Троицкой ГРЭС, по освоению 108,853 млн. руб. без НДС и финансированию 78,447 млн. руб. с НДС. б) экономия от проведения закупочных процедур по разделу «ТПиР вне ДПМ»: - освоение 42,23 млн. руб. без НДС; - финансирование - 49,78 млн. руб. с НДС. в) при определении источников финансирования проекта «Восстановление работоспособности оборудования 1-й очереди филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС» согласиться с позицией менеджмента Общества о возможности частичного перераспределения финансирования с проекта «Реализация технического присоединения к сетям ФСК ЕЭС» филиала ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС. г) целевое выделение сверх установленных лимитов по инвестиционной программе ОАО «ОГК-2» на 2014 год по освоению - 220,97 млн. руб. без НДС; Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ОГК-2» уточненный перечень работ по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС после проведения дефектации оборудования. 1.4. Принять за основу представленный в Минэнерго России график реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС (Приложение №4.2). 1.5. Рекомендовать менеджменту ОАО «ОГК-2» провести согласительные мероприятия с Минэнерго России по графику реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС в представленном варианте. 1.6. В целях повышения контроля менеджменту ОАО «ОГК-2» доработать график реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС по следующим направлениям: а) в целях минимизации рисков при проверке комиссией по подготовке филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 года поручить менеджменту ОАО «ОГК-2» разработать корректирующие мероприятия, обеспечивающие смещение графика выполнения работ «влево» и сокращение сроков реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС в 2014 году; б) для осуществления контроля менеджменту ОАО «ОГК-2» при оптимизации графика, приведенного в Приложении 4.1, детализировать в рамках каждого из предложенных 7-ми мероприятий крупные работы и включить по каждой из них не менее 4-х контрольных точек (промежуточных, финальных); в) при разработке контрольных точек предусмотреть отражение следующих этапов работ, но не ограничиваться перечнем: - начало и окончание демонтажа оборудования; - окончание поставки оборудования на объект; - завершение монтажа оборудования. - вывод оборудования из ремонта. 1.7. В срок до 01.05.2014 рекомендовать менеджменту Общества: 1.7.1. вынести на рассмотрение Комитета Совета Директоров ОАО «ОГК-2» по надежности график (Таблицу контрольных точек), доработанный в соответствии с пп.1.4-1.6 настоящего решения, и мероприятия для осуществления особого контроля над работами по реконструкции. 1.7.2. максимально сократить сроки выполнения пред ТЭО проекта «Реконструкция теплофикационного комплекса» филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, разрабатываемого в соответствии с п.2. решения заседания Комитета по стратегии и инвестициям ОАО «ОГК-2» (Протокол № 25 от 25.11.2013). 1.7.3. представить предварительные результаты работ по исполнению решения Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям 21.11.2013 (Протокол № 25 от 25.11.2013) по вопросу «О среднесрочной программе развития и повышения надежности генерирующего оборудования Троицкой ГРЭС»: - в части п.2 «Теплофикационный комплекс»; - в части п.3 «Топливообеспечение»; - в части п.4 «Золошлакоотходы». Вопрос Об определении закупочной политики ОАО «ОГК-2». Решение: Согласовать включение в состав ГКПЗ-2014 (2 этап) перечня закупок в соответствии с Приложением № 5, направленных на восстановление работоспособности оборудования 1-й очереди филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» - ООО «ПРО ГРЭС», для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС с предельной ценой 372 млн. рублей без учета НДС. 2.2. Д ата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2014. 2.3. Д ата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03.04.2014 № 98.

| 3. Подпись |
| --- |
| 3.1. Заместитель начальника Управления - начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2014 № 73/2014 |  | Е.Н. Егорова |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 03 | ” | апреля | 20 | 14 | г. | М.П. |  |